# Interview Platform — Implementation Roadmap

Tài liệu triển khai theo từng feature card cho website tự luyện phỏng vấn Fullstack có AI, deploy trên Vercel.

## 1. Mục tiêu sản phẩm

Xây dựng một website cá nhân giúp:

- Luyện trắc nghiệm theo nhóm kiến thức, công nghệ và cấp độ.

- Trả lời câu hỏi tự luận và nhận đánh giá theo rubric.

- Thực hiện mock interview có câu hỏi nối tiếp thích ứng.

- Luyện system design theo một quy trình có cấu trúc.

- Theo dõi điểm yếu, lịch sử và kế hoạch ôn tập.

- Nhập, chuẩn hóa và kiểm duyệt câu hỏi từ Markdown, PDF và tài liệu chính thức.

## 2. Phạm vi MVP

### Trong phạm vi

- Một tài khoản cá nhân được phép truy cập.

- Question bank có nguồn, phiên bản và trạng thái kiểm duyệt.

- Trắc nghiệm, tự luận và mock interview bằng văn bản.

- AI trả về structured output, có rubric và source context.

- Dashboard tiến độ cơ bản.

- Deploy tự động lên Vercel.

### Chưa làm trong MVP

- Multi-tenant hoặc bán subscription.

- Voice interview thời gian thực.

- Chạy code không tin cậy trên server.

- Microservices, Kubernetes hoặc Elasticsearch.

- Fine-tuning model.

- Mobile application riêng.

## 3. Stack đã chốt

| Nhóm | Công nghệ |
| --- | --- |
| Application | Next.js App Router, React, TypeScript |
| UI | Tailwind CSS, shadcn/ui |
| Validation | Zod, React Hook Form |
| Database | Neon PostgreSQL, pgvector |
| Data access | Drizzle ORM, Drizzle Kit |
| Authentication | Auth.js, Google hoặc GitHub OAuth, email allowlist |
| AI | Vercel AI SDK, OpenAI Responses API |
| Storage | Vercel Blob khi có upload tài liệu từ UI |
| Test | Vitest, Testing Library, Playwright |
| CI/CD | GitHub Actions, Vercel Preview/Production |
| Package manager | pnpm |

## 4. Quy ước feature card

- P0: Bắt buộc để MVP hoạt động.

- P1: Nên có trước bản dùng ổn định.

- P2: Nâng cấp sau MVP.

- S: Tối đa khoảng nửa ngày tập trung.

- M: Khoảng một đến hai ngày tập trung.

- L: Cần tách thành nhiều pull request hoặc task con.

- Chỉ bắt đầu card khi dependency của nó đã hoàn thành.

- Mỗi card phải có test tương xứng và không làm hỏng luồng đã hoàn thành.

## 5. Definition of Done chung

Một feature chỉ được đánh dấu hoàn thành khi:

- Acceptance criteria đều đạt.

- Type-check, lint và test liên quan đều pass.

- Không để API key hoặc secret xuất hiện ở client/log.

- Loading, empty state và error state đã được xử lý.

- Schema thay đổi có migration tương ứng.

- AI output được kiểm tra bằng Zod trước khi lưu.

- Có thể sử dụng bằng keyboard ở các luồng chính.

- Preview deployment hoạt động.

- README hoặc tài liệu liên quan đã được cập nhật.

# Phase 0 — Product baseline và kiến trúc

## Mục tiêu phase

Tạo khung dự án có thể chạy, test và deploy; thống nhất domain model trước khi phát triển feature.

## Exit criteria

- Ứng dụng chạy local và trên Vercel Preview.

- Database migration chạy được trên database development.

- Route riêng tư chỉ tài khoản allowlist truy cập được.

- CI chặn merge khi lint, type-check hoặc test fail.

### Card FND-001 — Bootstrap ứng dụng

Priority: P0
Size: S
Dependencies: Không

Outcome: Có skeleton Next.js production-ready.

Tasks:

- Khởi tạo Next.js App Router với TypeScript và pnpm.

- Cài Tailwind CSS, shadcn/ui và alias import.

- Tạo layout, navigation và các route placeholder.

- Thêm .env.example nhưng không commit secret.

- Thêm scripts dev, build, lint, typecheck, test.

Acceptance criteria:

- pnpm build thành công.

- Trang dashboard placeholder hiển thị responsive.

- Biến môi trường thiếu tạo lỗi rõ ràng khi khởi động server.

### Card FND-002 — Domain model và database schema

Priority: P0
Size: M
Dependencies: FND-001

Outcome: Có schema nền tảng cho question bank và interview session.

Tasks:

- Kết nối Neon PostgreSQL bằng Drizzle.

- Tạo các bảng: users, topics, technologies, questions, question_choices.

- Tạo các bảng: rubrics, sources, source_chunks, question_sources.

- Tạo các bảng: interview_sessions, session_questions, answers, evaluations.

- Tạo enum cho question type, level, status và session mode.

- Tạo migration đầu tiên và seed taxonomy cơ bản.

Acceptance criteria:

- Migration có thể chạy từ database trống.

- Seed tạo được Frontend, Backend, DevOps, Architecture và các technology ban đầu.

- Foreign key và unique constraint ngăn dữ liệu nguồn/câu hỏi bị liên kết sai.

### Card FND-003 — Authentication và private access

Priority: P0
Size: S
Dependencies: FND-001, FND-002

Outcome: Website chỉ tài khoản được cho phép mới truy cập được.

Tasks:

- Tích hợp Auth.js với Google hoặc GitHub OAuth.

- Thêm ALLOWED_EMAILS ở server environment.

- Bảo vệ dashboard, practice, interview và review routes.

- Thêm sign-in, unauthorized và sign-out states.

Acceptance criteria:

- Người chưa đăng nhập bị chuyển tới sign-in.

- Email không nằm trong allowlist không vào được app.

- Server Action và Route Handler đều tự kiểm tra quyền, không chỉ dựa vào UI.

### Card FND-004 — CI/CD foundation

Priority: P0
Size: S
Dependencies: FND-001

Outcome: Mọi thay đổi đều được kiểm tra và có preview deployment.

Tasks:

- Tạo GitHub Actions chạy install, lint, type-check, unit test và build.

- Kết nối repository với Vercel.

- Tách environment variables cho Development, Preview và Production.

- Viết checklist production deployment.

Acceptance criteria:

- Pull request tạo Vercel Preview URL.

- Một test fail làm CI fail.

- Production database không được dùng trong CI.

# Phase 1 — Content ingestion

## Mục tiêu phase

Đưa tài liệu hiện có vào hệ thống bằng pipeline có thể chạy lại, truy vết nguồn và chống trùng.

## Exit criteria

- Import được Markdown và hai PDF kiến trúc mẫu.

- Mỗi source chunk truy ngược được file, heading và vị trí tương đối.

- Chạy import lại không tạo bản ghi trùng.

### Card ING-001 — Source registry

Priority: P0
Size: S
Dependencies: FND-002

Outcome: Mọi nội dung nhập vào đều có metadata nguồn.

Tasks:

- Định nghĩa source type: Markdown, PDF, URL và manual.

- Lưu title, URI/path, checksum, license note, importedAt và lastReviewedAt.

- Tạo trạng thái new, processed, failed, outdated.

- Tạo lệnh CLI liệt kê source và trạng thái.

Acceptance criteria:

- Source cùng checksum không bị import lại.

- Source thay đổi nội dung được đánh dấu cần xử lý lại.

### Card ING-002 — Markdown importer

Priority: P0
Size: M
Dependencies: ING-001

Outcome: Import được kho fullstack-interviews thành các chunk có cấu trúc.

Tasks:

- Quét Markdown theo allowlist directory.

- Parse heading, paragraph, list, code block và image reference.

- Giữ breadcrumb theo file và heading.

- Tạo chunk theo section thay vì cắt theo số ký tự cố định.

- Ghi lỗi từng file mà không làm hỏng toàn bộ batch.

Acceptance criteria:

- Import được các README JavaScript, React, Node.js, NestJS và Docker.

- Code block không bị mất định dạng.

- Chạy importer hai lần cho ra cùng số record.

### Card ING-003 — PDF importer

Priority: P0
Size: M
Dependencies: ING-001

Outcome: Trích xuất được nội dung e-book kiến trúc và system design.

Tasks:

- Dùng pdftotext trong ingestion CLI chạy local.

- Lưu page number và heading khi có thể nhận diện.

- Loại header/footer lặp lại.

- Chuẩn hóa khoảng trắng nhưng không làm mất code hoặc bullet.

- Gắn cờ các trang có chất lượng trích xuất thấp để review.

Acceptance criteria:

- Import thành công Kiến trúc ứng dụng web.pdf và system-degisn.pdf.

- Một chunk có thể truy ngược về PDF và trang nguồn.

- Nội dung footer lặp không chiếm phần lớn kết quả retrieval.

### Card ING-004 — Normalize, classify và deduplicate

Priority: P0
Size: L
Dependencies: ING-002, ING-003

Outcome: Nội dung được gắn taxonomy và loại bỏ trùng lặp trước khi sinh câu hỏi.

Tasks:

- Chuẩn hóa tên công nghệ và alias, ví dụ Node, NodeJS, Node.js.

- Gắn category, technology, level và content type.

- Tạo embedding cho source chunk.

- Dùng exact hash trước, semantic similarity sau để tìm trùng.

- Không tự xóa; đưa kết quả nghi trùng vào review queue.

Acceptance criteria:

- Có báo cáo số chunk theo category/technology.

- Các chunk giống hệt nhau được nhận diện chính xác.

- Semantic duplicate hiển thị similarity và hai nguồn để người dùng quyết định.

# Phase 2 — Question bank và review workflow

## Mục tiêu phase

Tạo ngân hàng câu hỏi có version, rubric, nguồn dẫn và quy trình kiểm duyệt.

## Exit criteria

- Có thể tạo, sửa, preview, publish và archive câu hỏi.

- Câu hỏi chưa review không xuất hiện trong practice.

- Có tối thiểu 20 câu hỏi đã duyệt cho luồng end-to-end.

### Card QB-001 — Question CRUD

Priority: P0
Size: M
Dependencies: FND-002, FND-003

Outcome: Quản lý thủ công toàn bộ lifecycle của câu hỏi.

Tasks:

- Tạo danh sách với filter category, technology, level, type và status.

- Tạo form thêm/sửa câu hỏi bằng Zod.

- Hỗ trợ MCQ, short answer, deep dive và system design.

- Thêm preview giống giao diện practice.

- Hỗ trợ archive thay vì hard delete.

Acceptance criteria:

- Không thể publish MCQ nếu thiếu đáp án đúng.

- Không thể publish câu tự luận nếu thiếu rubric.

- Mọi câu published có ít nhất một source hoặc được đánh dấu manual.

### Card QB-002 — AI-assisted question generation

Priority: P0
Size: M
Dependencies: ING-004, QB-001

Outcome: AI đề xuất câu hỏi từ source chunk nhưng không tự publish.

Tasks:

- Chọn source chunk và loại câu hỏi muốn sinh.

- Yêu cầu AI trả structured output qua Zod schema.

- Sinh prompt, đáp án, explanation, level và rubric draft.

- Lưu model, prompt version, token usage và source IDs.

- Luôn lưu ở trạng thái draft.

Acceptance criteria:

- Output sai schema bị từ chối hoặc retry có giới hạn.

- Mỗi câu generated liên kết được với source đã dùng.

- AI không có API nào có thể publish trực tiếp.

### Card QB-003 — Review queue

Priority: P0
Size: M
Dependencies: QB-001, QB-002

Outcome: Có một nơi duyệt nhanh các câu hỏi AI tạo hoặc nội dung nghi trùng.

Tasks:

- Hiển thị question, answer, rubric và source cạnh nhau.

- Có action approve, edit, reject, merge và mark outdated.

- Thêm cảnh báo câu tương tự.

- Ghi audit metadata cho lần review gần nhất.

Acceptance criteria:

- Có thể review liên tục bằng keyboard.

- Reject yêu cầu reason ngắn.

- Publish cập nhật lastReviewedAt và reviewer.

# Phase 3 — Trắc nghiệm MVP

## Mục tiêu phase

Có phiên luyện trắc nghiệm hoàn chỉnh, lưu kết quả và giải thích sau khi trả lời.

## Exit criteria

- Người dùng tạo được session theo topic/level.

- Câu trả lời được lưu và chấm bằng code.

- Refresh trang không làm mất tiến độ.

### Card MCQ-001 — Practice configuration

Priority: P0
Size: S
Dependencies: QB-001

Outcome: Người dùng cấu hình bộ câu hỏi muốn luyện.

Tasks:

- Chọn category, technologies, level và số câu.

- Hiển thị số câu khả dụng trước khi bắt đầu.

- Có lựa chọn random hoặc ưu tiên câu chưa làm/sai nhiều.

Acceptance criteria:

- Không tạo session rỗng.

- Query chỉ lấy câu published.

- Cấu hình được validate ở server.

### Card MCQ-002 — Session engine

Priority: P0
Size: M
Dependencies: MCQ-001

Outcome: Session có snapshot câu hỏi ổn định trong suốt lần luyện.

Tasks:

- Tạo session và danh sách session questions.

- Random thứ tự câu và lựa chọn một lần khi bắt đầu.

- Lưu current position và trạng thái session.

- Hỗ trợ resume session chưa hoàn thành.

Acceptance criteria:

- Question bank thay đổi không làm biến đổi session đang chạy.

- Reload browser tiếp tục đúng câu hiện tại.

- Không thể submit answer hai lần ngoài ý muốn.

### Card MCQ-003 — Quiz experience

Priority: P0
Size: M
Dependencies: MCQ-002

Outcome: Giao diện làm bài nhanh, rõ ràng và dùng tốt bằng keyboard.

Tasks:

- Hiển thị progress, question, choices và submit action.

- Có loading, empty, error và reconnect states.

- Sau submit mới hiển thị đúng/sai và explanation.

- Không gửi answer key xuống client trước khi submit.

Acceptance criteria:

- Keyboard có thể chọn đáp án và sang câu tiếp theo.

- Mobile layout không tràn nội dung/code block.

- Browser devtools không thấy answer key trước khi trả lời.

### Card MCQ-004 — Result summary

Priority: P0
Size: S
Dependencies: MCQ-003

Outcome: Cuối session có báo cáo đủ để biết nên ôn gì tiếp.

Tasks:

- Hiển thị tổng điểm, thời gian và tỷ lệ đúng theo topic.

- Liệt kê câu sai cùng explanation và source.

- Cho phép tạo session mới chỉ từ các câu sai.

Acceptance criteria:

- Tổng điểm được tính từ dữ liệu server.

- Có thể mở lại kết quả session cũ.

# Phase 4 — Tự luận có AI đánh giá

## Mục tiêu phase

Đánh giá câu trả lời tự luận bằng rubric, đưa feedback có căn cứ và lưu đầy đủ trace cần thiết.

## Exit criteria

- AI evaluation trả đúng schema và có fallback khi lỗi.

- Feedback chỉ ra điểm đúng, thiếu và sai.

- Có thể tái đánh giá một answer với prompt/model mới mà không ghi đè lịch sử.

### Card AI-001 — AI provider abstraction

Priority: P0
Size: M
Dependencies: FND-001

Outcome: Có lớp gọi AI tập trung, có streaming, timeout và usage logging.

Tasks:

- Tích hợp Vercel AI SDK với OpenAI provider.

- Cấu hình model theo environment, không hard-code trong UI.

- Thêm timeout, retry có giới hạn và error mapping.

- Log model, latency, token usage, estimated cost và prompt version.

- Redact secret và nội dung nhạy cảm khỏi error log.

Acceptance criteria:

- Có thể thay model bằng environment/config.

- Request lỗi không làm session bị mất.

- Mọi AI call có correlation ID.

### Card AI-002 — Context retrieval

Priority: P0
Size: M
Dependencies: ING-004, AI-001

Outcome: Evaluator nhận đúng source context thay vì chỉ dựa vào kiến thức model.

Tasks:

- Embed câu hỏi hoặc retrieval query.

- Filter chunk theo technology, source status và version.

- Lấy top-k chunks và loại kết quả dưới similarity threshold.

- Gắn source IDs vào evaluation input/output.

Acceptance criteria:

- Câu React không retrieve tài liệu Docker nếu không liên quan.

- Khi không đủ context, evaluator phải biểu thị uncertainty.

- Có test dataset nhỏ để kiểm tra retrieval regression.

### Card AI-003 — Rubric-based evaluator

Priority: P0
Size: L
Dependencies: AI-001, AI-002, QB-001

Outcome: Chấm tự luận nhất quán theo các dimension đã định nghĩa.

Tasks:

- Định nghĩa schema: score, dimensions, strengths, missingPoints, incorrectClaims, suggestedAnswer.

- Chấm correctness, completeness, clarity và practical experience.

- Prompt evaluator chỉ sử dụng rubric và context được cung cấp.

- Validate và clamp score ở server.

- Lưu evaluation mới theo kiểu append-only.

Acceptance criteria:

- Cùng một rubric luôn sinh đủ dimension bắt buộc.

- Không có evidence thì không khẳng định một statement là sai chắc chắn.

- UI phân biệt rõ feedback AI với đáp án/reference đã kiểm duyệt.

### Card AI-004 — Short-answer practice UI

Priority: P0
Size: M
Dependencies: AI-003, MCQ-002

Outcome: Người dùng trả lời tự luận, xem feedback và trả lời lại.

Tasks:

- Tạo editor textarea có autosave.

- Stream trạng thái đang đánh giá mà không stream JSON lỗi ra UI.

- Hiển thị score breakdown và follow-up suggestion.

- Cho phép retry answer và so sánh hai lần.

Acceptance criteria:

- Reload trước submit không mất bản nháp.

- Submit nhiều lần tạo nhiều attempt, không ghi đè.

- Lỗi AI cho phép retry mà không nhập lại câu trả lời.

# Phase 5 — Mock interview thích ứng

## Mục tiêu phase

Tạo trải nghiệm phỏng vấn nhiều lượt, AI biết hỏi sâu nhưng vẫn bị kiểm soát bởi state machine và question bank.

## Exit criteria

- Một mock interview chạy được từ setup đến final summary.

- AI không thể tự ý bỏ qua state hoặc ghi dữ liệu ngoài schema.

- Session dở dang có thể resume.

### Card MOCK-001 — Interview state machine

Priority: P0
Size: M
Dependencies: AI-004

Outcome: Luồng interview có trạng thái rõ ràng và dễ phục hồi.

Tasks:

- Định nghĩa setup, asking, answering, follow_up, evaluating, summary, abandoned.

- Định nghĩa transition hợp lệ ở domain layer.

- Persist state và turn number sau mỗi bước.

- Ngăn hai request song song chuyển cùng một session.

Acceptance criteria:

- Transition không hợp lệ bị từ chối ở server.

- Refresh ở mọi state đều phục hồi được.

- Có unit test cho toàn bộ transition chính.

### Card MOCK-002 — Adaptive question selection

Priority: P0
Size: L
Dependencies: MOCK-001, QB-003

Outcome: Câu tiếp theo dựa trên cấu hình, lịch sử và chất lượng câu trả lời.

Tasks:

- Chọn câu mở đầu từ question bank đã duyệt.

- Dùng rule trước để đảm bảo coverage topic/level.

- Cho AI chọn giữa follow-up hoặc chuyển câu mới bằng structured decision.

- Giới hạn số follow-up trên mỗi câu.

- Không lặp lại câu đã hỏi trong session.

Acceptance criteria:

- Session luôn tôn trọng số câu/thời lượng đã cấu hình.

- Câu trả lời hời hợt có thể tạo follow-up phù hợp.

- AI failure có deterministic fallback sang câu kế tiếp.

### Card MOCK-003 — Interview room UI

Priority: P0
Size: M
Dependencies: MOCK-002

Outcome: Giao diện tập trung giống một vòng phỏng vấn thực tế.

Tasks:

- Hiển thị interviewer turn, answer composer, timer và progress.

- Cho phép kết thúc sớm có xác nhận.

- Không hiển thị score chi tiết giữa session theo mặc định.

- Autosave câu trả lời và trạng thái kết nối.

Acceptance criteria:

- Double-click submit không tạo hai turn.

- Có thể resume session trên thiết bị khác sau khi đăng nhập.

- UI vẫn dùng được khi AI response chậm.

### Card MOCK-004 — Final interview report

Priority: P0
Size: M
Dependencies: MOCK-003

Outcome: Sau interview có báo cáo tổng hợp và hành động ôn tập tiếp theo.

Tasks:

- Tổng hợp score theo topic và dimension.

- Liệt kê điểm mạnh, lỗ hổng và incorrect claims đáng chú ý.

- Liên kết từng nhận xét với answer/evaluation tương ứng.

- Đề xuất một practice set tiếp theo.

Acceptance criteria:

- Báo cáo không tạo score mới khác với evaluation từng câu mà không giải thích.

- Có thể truy cập lại report từ history.

# Phase 6 — System design và coding practice

## Mục tiêu phase

Mở rộng từ Q&A sang bài phỏng vấn mở, tập trung vào cách làm rõ yêu cầu và đánh đổi kỹ thuật.

## Exit criteria

- Hoàn thành được một phiên system design có checkpoint.

- Có rubric riêng cho requirement, estimation, architecture, data, scaling, reliability và security.

### Card SYS-001 — System design interview template

Priority: P1
Size: L
Dependencies: MOCK-004

Outcome: Có quy trình system design thay vì một ô chat tự do.

Tasks:

- Tạo problem template: context, functional requirements, non-functional requirements và constraints.

- Chia session thành clarify, estimate, high-level design, deep dive, trade-offs và summary.

- Tạo rubric cho từng checkpoint.

- Cho phép ghi chú kiến trúc dạng Markdown.

Acceptance criteria:

- Người dùng không bị ép theo một đáp án kiến trúc duy nhất.

- Feedback đánh giá trade-off và assumption, không chỉ tên công nghệ.

- Có ít nhất ba bài mẫu đã review.

### Card SYS-002 — Diagram attachment

Priority: P2
Size: M
Dependencies: SYS-001

Outcome: Có thể đính kèm sơ đồ cho bài system design.

Tasks:

- Cho phép upload ảnh hoặc lưu Mermaid text.

- Lưu file ở Vercel Blob và metadata trong PostgreSQL.

- Cho phép AI nhận image input khi model hỗ trợ.

Acceptance criteria:

- Chỉ chấp nhận MIME type và kích thước được cho phép.

- Xóa attachment khỏi session không để lại link công khai ngoài ý muốn.

### Card CODE-001 — Coding question workspace

Priority: P2
Size: L
Dependencies: QB-001

Outcome: Viết và lưu code answer mà chưa cần chạy code server-side.

Tasks:

- Tích hợp code editor có syntax highlighting.

- Lưu language, code và explanation.

- Cho AI review complexity, correctness assumptions và edge cases.

- Không thực thi code trong Vercel Function.

Acceptance criteria:

- Code draft được autosave.

- AI feedback ghi rõ code chưa được chạy nếu không có execution result.

# Phase 7 — Learning loop

## Mục tiêu phase

Biến lịch sử làm bài thành kế hoạch ôn tập có ích thay vì chỉ lưu điểm.

## Exit criteria

- Dashboard phản ánh đúng dữ liệu session.

- Có thể tạo practice set từ topic yếu hoặc câu đến hạn ôn lại.

### Card LEARN-001 — Progress dashboard

Priority: P1
Size: M
Dependencies: MCQ-004, AI-004

Outcome: Thấy tiến độ theo thời gian, topic và level.

Tasks:

- Hiển thị số session, thời gian luyện và accuracy.

- Hiển thị score trend cho self-answer và mock interview.

- Phân tích theo category, technology và rubric dimension.

- Có filter theo khoảng thời gian.

Acceptance criteria:

- Dashboard query không tính session abandoned vào điểm hoàn thành.

- Empty state hướng người dùng tới practice đầu tiên.

### Card LEARN-002 — Weak-topic recommendations

Priority: P1
Size: M
Dependencies: LEARN-001

Outcome: Hệ thống đề xuất chính xác nội dung cần ôn tiếp.

Tasks:

- Tính weakness score từ recency, accuracy và rubric dimension.

- Dùng rule deterministic để xếp hạng topic.

- Dùng AI chỉ để diễn giải kế hoạch, không tự sửa thống kê.

- Cho phép tạo session trực tiếp từ recommendation.

Acceptance criteria:

- Recommendation luôn giải thích được bằng dữ liệu lịch sử.

- Topic chưa đủ sample được ghi rõ là độ tin cậy thấp.

### Card LEARN-003 — Spaced repetition

Priority: P2
Size: M
Dependencies: LEARN-001

Outcome: Câu sai hoặc chưa vững được đưa lại đúng thời điểm.

Tasks:

- Lưu ease, interval, dueAt và lần review gần nhất.

- Cập nhật lịch dựa trên kết quả, confidence và lần trả lời.

- Tạo daily review queue.

Acceptance criteria:

- Câu overdue được ưu tiên trước câu mới khi chọn review mode.

- Người dùng có thể reset lịch của một câu.

# Phase 8 — Production hardening

## Mục tiêu phase

Kiểm soát chi phí, lỗi, bảo mật và chất lượng AI trước khi dùng thường xuyên.

## Exit criteria

- Có production runbook và backup strategy.

- Có cost limit, error visibility và regression tests cho AI.

- Không còn P0 issue mở.

### Card OPS-001 — Observability và cost controls

Priority: P0
Size: M
Dependencies: AI-001

Outcome: Biết AI call nào chậm, lỗi hoặc tốn chi phí bất thường.

Tasks:

- Dashboard token usage và estimated cost theo feature/model.

- Đặt max input/output token cho từng AI operation.

- Alert khi tỷ lệ lỗi hoặc chi phí vượt ngưỡng.

- Retention policy cho prompt/response logs.

Acceptance criteria:

- Có thể truy từ UI error tới server correlation ID.

- Một source quá lớn không thể tạo request vượt giới hạn đã đặt.

### Card OPS-002 — Security và privacy review

Priority: P0
Size: M
Dependencies: FND-003, MOCK-003

Outcome: Dữ liệu cá nhân và API endpoints được bảo vệ phù hợp.

Tasks:

- Kiểm tra authorization trên mọi mutation/read riêng tư.

- Thêm security headers và CSRF-safe patterns.

- Validate upload, URL và AI input ở server.

- Kiểm tra prompt injection từ imported content.

- Thêm chức năng export và xóa dữ liệu cá nhân.

Acceptance criteria:

- Người dùng không thể đọc session bằng ID đoán được nếu không được phép.

- Imported source không thể thay developer/system instruction.

- Secret scan không phát hiện credential trong repository.

### Card OPS-003 — AI evaluation regression suite

Priority: P0
Size: L
Dependencies: AI-003, MOCK-004

Outcome: Thay prompt/model không âm thầm làm chất lượng chấm điểm giảm.

Tasks:

- Tạo golden dataset gồm answer tốt, trung bình, sai và cố tình đánh lừa.

- Kiểm tra schema validity và score range tự động.

- So sánh evaluation mới với baseline có tolerance.

- Chạy eval thủ công trước khi đổi production model/prompt.

Acceptance criteria:

- Dataset bao phủ ít nhất Frontend, Backend, DevOps và System Design.

- Prompt/model version mới không deploy khi regression vượt threshold.

### Card OPS-004 — Production release

Priority: P0
Size: M
Dependencies: OPS-001, OPS-002, OPS-003

Outcome: Có bản production ổn định và có thể rollback.

Tasks:

- Chạy migration production qua quy trình đã định nghĩa.

- Seed taxonomy, source metadata và question đã duyệt.

- Cấu hình custom domain nếu cần.

- Smoke test auth, MCQ, self-answer, mock interview và report.

- Ghi lại rollback và database recovery procedure.

Acceptance criteria:

- Production smoke test pass.

- Có ít nhất một bản backup hoặc recovery path đã kiểm tra.

- Rollback application không yêu cầu rollback phá hủy database.

# 6. Thứ tự triển khai khuyến nghị

FND-001

├─ FND-002 ─ FND-003

└─ FND-004

FND-002

└─ ING-001

├─ ING-002

└─ ING-003

└─ ING-004

└─ QB-002

QB-001 ─ QB-002 ─ QB-003

└─ MCQ-001 ─ MCQ-002 ─ MCQ-003 ─ MCQ-004

└─ AI-004

AI-001 ─ AI-002 ─ AI-003 ─ AI-004

└─ MOCK-001 ─ MOCK-002 ─ MOCK-003 ─ MOCK-004

├─ SYS-001

└─ LEARN-001

AI-001 ─ OPS-001

AI-003 ─ OPS-003

FND-003 ─ OPS-002

OPS-001 + OPS-002 + OPS-003 ─ OPS-004

## Vertical slice đầu tiên nên hoàn thành

Không cần hoàn thiện toàn bộ ingestion trước khi thấy sản phẩm chạy. Slice đầu tiên nên là:

- FND-001 đến FND-004.

- QB-001 với 20 câu seed thủ công.

- MCQ-001 đến MCQ-004.

- Deploy một bản MVP trắc nghiệm.

- Sau đó mới hoàn thiện ingestion và AI.

Slice này giúp kiểm chứng UX và data model sớm, trước khi chi phí AI và pipeline nội dung tăng lên.

# 7. Release milestones

| Milestone | Nội dung | Điều kiện phát hành |
| --- | --- | --- |
| M0 — Skeleton | Phase 0 | App, auth, DB, CI/CD hoạt động |
| M1 — Quiz MVP | QB-001 + Phase 3 | 20+ câu đã duyệt, làm và xem kết quả được |
| M2 — Content Pipeline | Phase 1 + QB-002/003 | Import idempotent, có review queue |
| M3 — AI Self-answer | Phase 4 | Rubric evaluation có eval baseline |
| M4 — Mock Interview | Phase 5 | Session nhiều lượt và final report ổn định |
| M5 — Learning Platform | Phase 6 + 7 | System design, dashboard, recommendation |
| M6 — Production | Phase 8 | Security, observability, eval và runbook hoàn tất |

# 8. Backlog nội dung ban đầu

Ưu tiên tạo bộ câu hỏi đã duyệt theo thứ tự:

- JavaScript và TypeScript fundamentals.

- React và browser fundamentals.

- Node.js event loop, streams và error handling.

- NestJS modules, DI, guards, interceptors và validation.

- SQL/PostgreSQL, transaction và indexing.

- HTTP, networking, authentication và web security.

- Docker, CI/CD và deployment strategies.

- Design patterns, clean/hexagonal architecture.

- System design: caching, queue, database, scalability, reliability và observability.

- Next.js App Router, Server Components, caching và server/client boundary.

# 9. Các quyết định cần giữ xuyên suốt dự án

- MCQ được chấm bằng code; AI chỉ giải thích.

- Câu AI sinh luôn ở trạng thái draft.

- Evaluation là append-only và có model/prompt version.

- Question đã dùng trong session được snapshot.

- Official documentation được ưu tiên hơn các bài tổng hợp phỏng vấn.

- Mọi câu hỏi phải truy được nguồn hoặc được đánh dấu do người dùng tự soạn.

- Không thêm NestJS service riêng cho tới khi Next.js backend thực sự trở thành bottleneck.

- Không chạy code do AI/người dùng tạo trong Vercel Function.

- AI feedback là tín hiệu hỗ trợ, không được trình bày như chân lý tuyệt đối.

# 10. Checklist bắt đầu ngay

- Hoàn thành FND-001.

- Tạo Neon development database.

- Hoàn thành schema trong FND-002.

- Cấu hình OAuth và allowlist.

- Tạo GitHub repository và kết nối Vercel.

- Seed 20 câu hỏi đầu tiên.

- Hoàn thành vertical slice Quiz MVP.